# PROJEKTETTEPANEK (1-2 lehekülge)

Põhiorganisatsioon, osakond Koostajad: Marju Eeriku, Kätlin Org, Kerli Kaljur, Jaan Paaslepp Kuupäev: 01.10.2009 Kood

Projekti nimi: Ehitada 2010 aasta juuniks Kehtnasse kõikidele elanikele kasutamiseks kunstmuruga kaetud spordiplats ,et parandada tervist ja aidata kaasa sotsialiseerumisele.

## Projekti rahastaja

## Projekti teostusetapi kestvus 6 kuud Algus 01.06.2010 Lõpp 01.10.2010

# Projekti taust: Kehtna valla elanikel puudub võimalus tegeleda regulaarselt huvispordiga. Samas on Kehtna valla elanikkond hääbumas ning uusi perekondi ei koli juurde. Noortel vähe võimalusi oma vaba aega sisustada.

## Hetkeseis: Kohalikel puudub võimalus tasuta tegeleda spordiga. Noored istuvad gruppides poodide ees ja tarbivad regulaarselt alkoholi. Kohalikud kurdavad, et ei ole midagi teha. On välja näidatud huvi, et võiks olla jalg- jakorvpalli mängimis võimalus.

## Projekti ülesanne: Luua võimalus kohalikele ennast arendada ja hoida tervis korras läbi spordi. Ehitades cage*-i, kus noored saaksid regulaarselt tasuta pallimänge mängida ning arendada enda oskusi ja hoida tervis korras. Samas juurde meelitada uusi elanikke, keda huvitab see, et oleks võimalik odavalt vabaaega sisustada. *- Väikses mõõdus jalg- ja korvpalli väljak.

# Projekti otsesed eesmärgid 1. Projekti peaeesmärk: Võimaldada tegeleda tasuta spordiga. 2. Hoida noori kuritegevusest eemal. 3. Meelitada juurde uusi elanikke ## Projekti üldine eesmärk ja pikaajalised eesmärgid 1.Üldine eesmärk: Kehtna valla spordi alalise konkurentsivõime suurendamine võrreldes teiste valdadega.

Projekti sihtgrupp/sihtgrupid: Kehtna valla elanikkond.

Lõpptulemuse kirjeldus : Oleks võimalik tegeleda tasuta spordiga, saaks juurde uue hooajalise töökoha, Kehtna tunduks uutele elanikele ahvatlevam, Kehtna oleks spordis konkurentsivõimelisem.

Projekti strateegia, võtmesidusrühmad (põhipartnerid jt):

- Projekti etapid: 01.06.2010 kinnitada projekti tegevuskava, projektimeekond ja ametijuhendid, 01.06.2010 – sponsoritega sõlmitud lepingud, Koostöö- ja ehituslepingute sõlmimine 01.07.2010, 01.07 2010 ehitussoojaku olemasolu,20.07.2010 Kehtna maavalitsuse, EL ja erasektori rahastajatega sõlmitud kaasrahastamislepingud, millega tagatakse 100% projekti kogumaksumisest, 01.10.2010 – töötajatega sõlmitud lepingud, 01.10.2010 – väljaku ametlik avamine.

# Hinnatud kasu: Projekt on õnnestunud, kui väljakut hakatakse regulaarselt kasutama ja on huvi tasuta sporditreeningute vastu.

Piirangud : Projekt on suunatud spordimängudele, kus kasutatakse mänguvahendina palli, paljudeks teisteks spordialadeks on väljaks liiga väike.

# Ressursid Eelarve kogusumma: # Projektigrupi liikmed, nende kompetents projektijuhtimises ja projekti valdkonnas: Põhiorganisatsiooni kompetents projektijuhtimises ja projekti valdkonnas (sh nimetada varasemad analoogsed projektid):

# Põhiriskid ja vastumeetmed Sisemised riskid ja vastumeetmed: Kogemuste puudumine, erimeelsuste kokkupõrked Välised riskid ja vastumeetmed:

# Seosed teiste projektidega

# Teostatakse / Ei teostata / Lükatakse edasi / Delegeeritakse lisaülesandena # Põhjendused: